**Identificación**



|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | AppWeb3Hno\_001 |
| **Fecha** | 13/08/2016 |
| **Elaborado por** | Adriana Reyes Martínez |
| **Localización del Documento** |  |
| **Documento base** | Ninguno |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Adriana Reyes Martínez | 13/08/2016 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Adriana Reyes Martínez | 13/08/2016 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 13/08/2016 | Adriana Reyes Martínez | Creación de formato de documento. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



***Acta de Cierre de Proyecto***

**Versión:** 1.0

**Elaborado por:** Adriana Reyes Martínez

**Fecha de revisión:** 13/08/2016

**Control de cambios**



1.0

|  |  |
| --- | --- |
| **Id. Proyecto** |  |
| **Nombre del Proyecto** | AppWeb3Hno\_001 |
| **Fecha** | 13/08/2016 |
| **Elaborado por** | Adriana Reyes Martínez |
| **Localización del Documento** | AppWeb3Hno\_001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 13/08/2016 | Adriana Reyes Martínez | Creación de formato de documento. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[1. Introducción. 3](#_Toc305141884)

[1.1 Objetivo. 3](#_Toc305141885)

[1.2v Referencias. 3](#_Toc305141887)

[2. Información de cierre de proyecto. 3](#_Toc305141888)

[3. Descripción del proyecto. 3](#_Toc305141889)

[4. Descripción breve de entregables concluidos. 3](#_Toc305141890)

[5. Relación documental de la administración del proyecto. 3](#_Toc305141891)

[6. Observaciones. 3](#_Toc305141892)

[7. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 3](#_Toc305141893)

# 

# Introducción.

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del proyecto “Desarrollo de la aplicación web para el control administrativo” a cargo de la empresa 3HERMANOS, iniciado el 16 de mayo del 2016 y culminando el 13 de agosto del 2016. En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado la terminación del mismo el Líder de proyecto y el representante legal de la empresa 3HERMANOS (Cliente), la finalización, entrega y aceptación de la aplicación web “Desarrollo de la aplicación web para el control administrativo” se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa.

## Objetivo.

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

* Se ha entregado la documentación.
* El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
* Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
* Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.

# Información de cierre de proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador del proyecto** | 1.0 |
| **Nombre del proyecto** | AppWeb3Hno\_001 |
| **Fecha de inicio programada del proyecto** | 16 de Mayo del 2016 |
| **Fecha de término programada del proyecto** | 12 de Agosto del 2016 |
| **Fecha real de inicio del proyecto** | 16 de Mayo del 2015 |
| **Fecha real de término del proyecto** | 13 de Agosto del 2016 |

# Descripción de entregables del proyecto.

La aplicación web fue creada para automatizar los procesos que se realizan en la tienda 3hermanos y tener un mejor control del lado administrativo sobre los productos clientes y trabajadores etc.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **ENTREGABLE** | **CODIGO DOCUMENTO** | **VERSION** | **DESCRIPCIÓN** | **AUTOR** | **LUGAR DE ALMACENAMIENTO** | **OBSERVACIONES** |
| 1. Planeación | Acta de Inicio de proyecto | 3Hno \_Acta del Proyecto | 1.0 | Acta que contiene los acuerdos del proyecto | ARM | Administración de Proyectos\Planeación del proyecto | Ninguna |
| Declaración del alcance | 3Hno \_Declaración-del-alcance | 1.0 | Documento que contiene los alcances del proyecto | ARM | Administración de Proyectos\Planeación del proyecto | Ninguna |
| Plan de CM | 3Hno \_PLAN CM-001 | 1.0 | Documento que contiene las base para trabajar en el proyecto | ARM | Administración de Proyectos\Administración de la configuración | Ninguna |
| 2. Análisis | SRS | 3Hno \_REQM\_IND\_v1\_SRS | 1.0 | Documento que contienes especificaciones del software | MGB | Administración de Proyectos\Gestión de requerimientos | Ninguna |
| 3. Diseño | Casos de uso | 3Hno \_REQM\_PLT\_v2\_Casos de Uso | 1.0 | Documentos de casos de uso del software | ARM | Administración de Proyectos\Gestión de requerimientos | Ninguna |
| 4. Desarrollo | Módulo de Productos | Ninguno | Ninguna | Módulos de la aplicación web | ARM | Ninguno  Ninguno | Ninguna  Ninguna |
| Módulo de Usuarios | Ninguno | Ninguna |
| 5. Pruebas | Resultados de pruebas | Ninguno | Ninguna | Aplicación de pruebas a la aplicación web | ARM | Ninguno | Ninguno |
| 6. Implementación | Documentación de usuario | Ninguno | Ninguna | Manual de uso de la aplicación web y archivos de configuración del sistema. |  | Ninguno | Ninguno |
| 7. Cierre del proyecto | Acta de cierre | 3Hno \_Acta\_de\_cierre | 1.0 | Documento de finalización del proyecto | ARM | Administración de Proyectos\Planeación del proyecto\Cierre del proyecto | Ninguna |

# Descripción breve de activos de procesos generados por el proyecto.

| **Identificador** | **Nombre del proceso** | **Descripción** | **Fecha de elaboración** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3Hno\_001\_Criterios PPQA\_001 | Criterios de selección y revisión de criterios de procesos y productos. | Documentos donde se almacenan los criterios de selección de calidad | 9/08/2016 |
| 3Hno \_001\_Repositorio de Lecciones Aprendidas | Repositorio de lecciones aprendidas | Documento de que almacena las lecciones aprendidas del proyecto | 9/08/2016 |
| 3Hno \_001\_Repositorio de No Conformidades | Repositorio de no conformidades | Documento que almacena criterios de no conformidad del proyecto | 9/08/2016 |

# Relación documental de la administración del proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Descripción** | **Fecha de almacenamiento** |
| 3Hno \_001\_Plan\_Contrataciones | Manejo de recurso capital de necesidades del proyecto | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Acta del Proyecto-001 | Documento de apertura de inicio de proyecto | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Matriz-de-responsabilidades-001 | Asignación de actividades y responsable | 13/08/2015 |
| BigDaddy-001\_Minuta-001 | Formato de minuta de reunión de acuerdo | 13/08/2015 |
| BigDaddy-001\_Matriz de comunicación-001 | Documento que muestra las formas de comunicación para procesos de trabajo | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Ciclo de Vida-001 | Ciclo de vida del proyecto de software elegido | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Declaración-del-alcance-001 | Alcances del proyecto | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_BD-de-Riesgos | Base de datos de riesgos detectados del proyecto | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Herramienta-para-la-Administración-de-Riesgos | Herramienta de gestión de riegos | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Plan-de-Riesgos | Plan para manejo de riesgos | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Plan-de-Contingencia-de-Riesgos | Plan de contingencias para riesgos detectados | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_REQM\_BD\_v1\_Requerimientos | Requerimientos detectados del proyecto | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_REQM\_IND\_v1\_SRS | Análisis de requerimientos del software | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_REQM\_PLT\_v2\_Casos de Uso | Casos de uso desarrollados para la aplicación | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Criterios PPQA\_001 | Criterios de selección y revisión de criterios de procesos y productos. | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Repositorio de Lecciones Aprendidas | Repositorio de lecciones aprendidas | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Repositorio de No Conformidades | Repositorio de no conformidades | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_PLAN CM-001 | Documento de administración de proyecto | 13/08/2015 |
| 3Hno \_001\_Solicitud-y-Evaluacion-de-cambios-001 | Documento para la solicitud de cambios al proyecto | 13/08/2015 |

# Observaciones.

* Se evaluó el proyecto posteriormente a la entrega.
* Se recabaron lecciones aprendidas en la documentación.
* Cierre de las actividades pendientes con el equipo de trabajo.
* Cierre de documentación de proyecto.

# Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| **Elaboró** | **Revisó** | **Cliente** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Miguel Ángel rosales trenado*  *Analista* | Adriana Reyes Martínez *Emmanuel*  *Administrador de Proyecto* | José Luis Gutiérrez Gonzales  *Dueño de la empresag* |